感染性胸外科数据库系统升级与维护建设方案

一、项目背景

1.1 医院概况

成都市公共卫生临床医疗中心医院是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院，胸外科作为重点学科，承担着复杂感染性胸外科疾病的诊疗任务。近年来，随着患者数量增加及诊疗技术的精细化，建立了感染性胸外科数据库，现有数据库系统在数据整合、分析方面需要为临床与科研提供支持与服务。感染性胸外科数据库系统的升级与维护是医疗信息化建设的重要组成部分。通过数据整合与管理、数据查询的优化、数据分析与统计的深化以及系统安全与备份的强化，可以显著提升医院的医疗服务质量、科研水平和管理效率，为推动智慧医疗和精准医疗的发展提供有力支持。

1.2 系统升级与维护的必要性

- 为提升胸外科临床诊疗效率、保障数据安全、推动科研创新，亟需对现有数据库系统进行全面升级：

- 数据整合需求：实现多系统无缝对接，构建胸外科专属数据资源池。

- 功能优化需求：支持多维度查询及可视化分析，辅助临床决策。

- 安全保障需求：强化数据加密与权限管理，确保患者隐私合规。

- 科研支持需求：通过标准化数据清洗与统计工具，助力多中心研究及成果转化。

二、建设依据

2.1 指导思想

以胸外科临床需求为核心，遵循国家医疗信息化标准（如《医疗机构信息系统安全等级保护基本要求》），结合医院整体信息化战略，打造高效、智能、安全的胸外科专科数据库系统，支撑精准医疗与智慧医院建设。

2.2 建设原则

- 标准化与开放性：遵循HL7、DICOM等国际医疗数据标准，确保与院内系统兼容。

- 实用性与先进性：采用B/S架构、非关系型数据库（如JanusGraph）及AI辅助分析技术。

- 安全与稳定性：通过SSL/TLS加密传输、角色权限分级及异地备份机制，保障数据全生命周期安全。

- 可扩展性：模块化设计支持未来功能扩展，适配胸外科新技术应用需求。

三、建设内容

感染性胸外科数据库系统升级与维护主要建设内容：

|  | 主要模块 | 包含描述 | 模块类型 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据整合与管理优化 | 1、支持多源数据集成：实现与医院HIS系统、PACS系统、LIS系统等的无缝对接； 2、数据清洗与标准化：对历史数据进行清洗，去除重复、错误或不完整的数据记录，同时将数据按照统一的格式和标准进行转换与存储。 | 系统运行维护 |  |
| 2 | 数据查询与统计可视化 | - 支持多维度查询、智能检索优化：可以按照患者姓名、病历号、诊断结果、检查日期等多种条件进行组合查询; - 数据可视化展示：以直观的图表形式（如柱状图、折线图、饼图等）展示数据分析结果。 | 系统运行维护 |  |
| 4 | 系统安全与备份优化 | 1、数据安全保障：采用先进的加密技术对患者数据进行加密存储与传输，确保数据的保密性与安全性； 2、数据备份与恢复：建立完善的备份机制，定期对数据库进行全量备份与增量备份，确保数据的安全性与可恢复性。 | 系统运行维护 |  |
| 3 | 随访小程序 | 随访小程序系统功能：用户管理、随访中心、随访表单填写、随访表单查看、智能交互、系统安全性与稳定性保障，运行与维护等功能并上线部署 | 升级内容 |  |

四、项目描述

本项目旨在为胸外科构建专科化数据管理平台，解决数据孤岛问题，实现以下目标：临床效率提升：通过快速查询与可视化工具，缩短医生调阅病历时间30%以上。数据质量优化：清洗后数据完整率≥98%，支持高质量科研分析。安全合规保障：符合等保2.0要求，权限分级管理覆盖100%用户角色。学科发展支撑：为多中心协作、临床路径优化及新技术应用提供数据基础。